2SN L12
Compt rendu d’avancement : groupe FREDERIC / DURAND / BELHAJ ALI

Tâches à réaliser : trinôme FREDERIC / DURAND / BELHAJ ALI
-Gérer l’envoi de fichiers entre le client et les serveurs (en finalisation) (objectif terminé)
- Ecrire la procédure qui découpe les fichiers (en cours) (objectif terminé)
- Ecrire la procédure qui envoie chaque bout de fichier à un serveur (non entamé) (objectif terminé)
- Creer une structure de donnée (Hashmap) permettant d’associer chaque bout de fichier au serveur correspondant, de sorte à savoir dans quel ordre on doit prendre les parties pour reconstituer le fichier (non entamé) (objectif terminé)
-Ecrire la procédure permettant de récupérer un fichier à partir d’un serveur (non entamé) (objectif terminé)
-Ecrire la procédure permettant de supprimer un fichier d’un serveur (non entamé) (objectif terminé)

Tâches à réaliser : binôme GUIVARCH / VERNIZEAU
- Implémenter la méthode map. (à tester/corriger)
- Implémenter la méthode reduce. (à tester/corriger)
- Implémenter le CallBack. (à tester/corriger)
- Implémenter les Daemon (méthode runMap). (en cours)
- Implémenter la classe job (méthode startJob). (en cours : manque intéractions avec hdfs (lancement serveur + appel du hdfsread))
- Implémenter le SortComparator. (à faire)
- Implémenter le « main » de l’application. (à faire)

La date d’échéance prévue est la prochaine séance.